**Администрация Малоприваловского сельского поселения**

**Верхнехавского района Воронежской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16.05.2012 г. № 24
с. Малая Приваловка

**Об утверждении плана
мероприятий по подготовке к
осенне-зимнему периоду 2012-2013 г.г.
объектов теплоэнергетического хозяйства,
жилищно-коммунального комплекса и
социальной сферы**

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральными законами от 16.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением администрации Верхнехавского муниципального района от 14.05.2012 г. № 386 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г.г. объектов теплоэнергетического хозяйства, жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы» и в целях своевременной подготовки к отопительному сезону 2012-2013 годов Малоприваловского сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов объектов теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы Малоприваловского сельского поселения Верхнехавского муниципального
района Воронежской области
2. Контроль за исполнением настящего постановления оставляю за собой

**Глава Малоприваловского
сельского поселения Л.Г. Гостева**

Приложение
к постановлению администрации
Малоприваловского сельского поселения
от 16 мая 2012 г. № 24

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке к осеннее –зимнему периоду 2012-2013 гг. объектов теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы**

**Малоприваловского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование мероприятий | срок исполнения | исполнители |
| 1 | Провести ремонт башни «Рожновского» |  октябрь 2012 г | Администрация Малоприваловского сельского поселения |
| 2 | Провести профилактическое обслуживание системы отопления здания Малоприваловской ООШ | июль-август2012 г. | МОУ Верхнехавский отдел образования |
| 3 | Провести профилактическое обслуживание системы отопления Малоприваловского ФАП | июль-август2012 г. | МУЗ Верхнехавская ЦРБ  |
| 4 | Обеспечить в полном объеме твердым топливом  Никольский СДК | июнь-июль2012 г. | МУК Верхнехавский отдел культуры |

**Глава**

**Малоприваловского сельского поселения Л.Г.Гостева**

**АКТ**

**обнародования постановления администрации**

**Малоприваловского сельского поселения**

**Верхнехавского муниципального района**

**Воронежской области**

с. Малая Приваловка 17 мая 2012 г.

Комиссией в составе: главы Малоприваловского сельского поселения Гостевой Ларисы Геннадьевны, специалиста 1-й категории администрации Малоприваловского сельского поселения Ремезовой Татьяны Николаевны, депутата Совета народных депутатов Малоприваловского сельского поселения Бруданиной Наталии Николаевны, в соответствии с постановлением администрации Малоприваловского сельского поселения от 03 сентября 2005 г. «Об утверждении положения о порядке обнародования муниципальных правовых актов Малоприваловского сельского поселения», составлен акт о том, что 17 мая 2012 года произведено обнародование постановления администрации Малоприваловского сельского поселения от 16 мая 2012 года № 24 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г.г. объектов теплоэнергетического хозяйства, жилищно-коммунального комплекса и социальной cферы», путем размещения текста на стендах информации для населения по адресу: с. Малая Приваловка, ул. Ленина д. 41

**Члены комиссии:**

1. Глава Малоприваловского сельского поселения Л.Г. Гостева
2. Специалист 1-й категории администрации Т.Н.Ремезова
3. Депутат Совета народных депутатов Н.Н. Бруданина